Colaboradores:

- Sánchez Neri David Yaxkin

- Torres Caballero Bruno

- Vargas Castro Daniel

Propuesta de software para Proteco Food

Desarrollado por Prebesoft

Generación 33 del PROTECO

29 de Octubre de 2016

Autor: Prebesoft

Propuesta de software para Proteco Food

Desarrollado por Prebesoft

# Tabla de contenidos

Introducción……………………………………………………..2

Plan de gestión de alcance..……….………………………...…..3

Work Breakdown Structure (WBS).........………………………4

RBS……………………………………………………………..5

Gestión de costos………………………………………………..6

Control de versiones…………………………………………...10

Manual de usuario……………………………………………..11

# Introducción

Proteco Food es una empresa de comida rápida reconocida a nivel nacional por proveer a sus clientes de productos y servicios de calidad desde hace casi 30 años. Sin embargo, con el rápido incremento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, Proteco Food se ha visto en la necesidad de crear un nuevo sistema para administrar su empresa de una forma sencilla, eficaz y accesible para todo tipo de usuarios, desde el gerente hasta el cliente común.

Nosotros, Prebesoft, somos una empresa de software relativamente joven, pero altamente capacitada y dispuesta a afrontar nuevos retos, por lo que a continuación presentamos nuestra propuesta de software para satisfacer los requerimientos de Proteco Food y así lograr que siga ofreciendo el excelente servicio por el que es reconocido.

# Plan de gestión de alcance

# Work Breakdown Structure (WBS)

Sistema de control para Proteco Food

# Resource Breakdown Structure (RBS)

# Gestión de costos

# Control de versiones

Branch: master

Commits on Oct 29, 2016

Correcciones menores

DakeDekaane committed 11 minutes ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed an hour ago

Terminados

DakeDekaane committed an hour ago

Controladores para agregar terminados

DakeDekaane committed an hour ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub a minute ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub 7 minutes ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed 38 minutes ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed 38 minutes ago

Modificacion a las vista de admin, agregar y actualizar

torrescaballerobruno committed on GitHub an hour ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub an hour ago

vistas de agregar

torrescaballerobruno committed on GitHub an hour ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub an hour ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub an hour ago

Vista de Registro Exitoso

torrescaballerobruno committed on GitHub 2 hours ago

Pagina de error genérica basica

torrescaballerobruno committed on GitHub 3 hours ago

Cambios menores

DakeDekaane committed 3 hours ago

Actualizacion de vistas

torrescaballerobruno committed on GitHub 3 hours ago

Actualización de algunas vistas

torrescaballerobruno committed on GitHub 5 hours ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed 5 hours ago

Se añade controlador para el estado de los pedidos

DakeDekaane committed 5 hours ago

Add files via upload …

Davacas committed on GitHub 5 hours ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed 5 hours ago

Cambios menores

DakeDekaane committed 5 hours ago

Se corrige manejo de sesión

DakeDekaane committed 5 hours ago

Correción de manejo de sesión

DakeDekaane committed 5 hours ago

Se añade menú para el gerente

DakeDekaane committed 5 hours ago

Actualizacion de unas vistas

torrescaballerobruno committed on GitHub 6 hours ago

Commits on Oct 28, 2016

actualizacion del admin-meseros

torrescaballerobruno committed on GitHub 7 hours ago

Merge branch 'master' of https://github.com/Davacas/Java_Proyecto2

DakeDekaane committed 8 hours ago

?

DakeDekaane committed 8 hours ago

?

DakeDekaane committed 8 hours ago

Se termina interfaz básica

DakeDekaane committed 8 hours ago

Algunas Vistas

torrescaballerobruno committed on GitHub 8 hours ago

Se subió el logo del proyecto.

Davacas committed on GitHub 8 hours ago

Add files via upload

torrescaballerobruno committed on GitHub 9 hours ago

Sistema de logueo funcional

DakeDekaane committed 10 hours ago

Se completan controladores para añadir

DakeDekaane committed 10 hours ago

Se corrigen las vistas

DakeDekaane committed 10 hours ago

Se agregan los archivos .jsp para los controladores de inicio y fin d… …

DakeDekaane committed 11 hours ago

# Manual de usuario

Al ingresar a la página nos muestra una breve descripción de la empresa a la que pertenece.

Nos permitirá ver los Platillos, Registrarnos o Acceder con nuestra cuenta.

Al acceder a la ventana de Platillos nos mostrara todos los que se encuentren.

(insertar captura de Platillos)

Al acceder a la ventana de Registrarse nos pedirá nuestros datos y nos dejara registrarnos.

Si el registro fue exitoso nos mostrara una ventana en la que nos dara dicho mensaje y nos dejara regresar a la pagina principal.

En la ventana de Acceder Nos pedirá nuestros datos para poder acceder.

Si la ventana del explorador es de un tamaño un tanto chico, reacomoda las ventanas en un botón de menú.

En cada ventana nos mostrara en el pie de página la información de contacto de la empresa.

Si se comete algún error durante la visita al sitio web, nos mostrara una ventana de error.

Accediendo como Cliente

Nos dejara hacer una reservación para la que el cliente tendrá que introducir la fecha y hora deseada, en la fecha tenemos la opción de escogerla mediante un calendario.

Los clientes también pueden hacer pedidos.

Accediendo como Administrador

Nos muestra un menú en el que se puede elegir entre administrar meseros (agregar, modificar o quitarlos), y administrar platillos (agregar, modificar o quitarlos).

En la ventana de administrar meseros, nos dará la opción de Agregar un nuevo mesero, modificarlo o eliminarlo.

En la ventana de Agregar mesero nos pedirá los datos y nos dejara agregar el mesero.

En la ventana de Modificar mesero nos mostrar los datos que tiene el mesero y nos dejara modificarlos y guardar los cambios.

En la ventana de administrar platillos, nos dará la opción de Agregar un nuevo platillo, modificarlo o eliminarlo.

En la ventana de Agregar platillo nos pedirá los datos y nos dejara agregar el platillo.

En la ventana de Modificar platillo nos mostrar los datos que tiene el platillo y nos dejara modificarlos y guardar los cambios.

Accediendo como mesero

Entrando como mesero solo se pueden responder a los pedidos.